U M O W A   Nr BGK …………..

zawarta w dniu ……………… r. w Wąchocku  pomiędzy:

Gminą Wąchock

mającą siedzibę w ul. Wielkowiejska 1 , 27-215 Wąchock, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działa:

Burmistrz – mgr Jarosław Samela.

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Inspektorem Nadzoru

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówieniaponiżej 30000,00 euro - została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoruprzyjmuje do wykonania zadanie pn. Kompleksowy nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Parszów ul. Dolna - zlewnia P5”.

2. Zakres rzeczowy pełnienia nadzoru inwestorskiego obejmuje:

- roboty instalacyjno – inżynieryjne w zakresie sieci sanitarnych,

- instalacyjno – inżynieryjne w zakresie sieci i instalacji elektrycznych,

- konstrukcyjno – inżynieryjne w zakresie dróg

§ 2.

- Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie:

- reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji zadania inwestycyjnego z projektami budowlanymi, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych urządzeń i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowania wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikowi, uczestniczenie w próbach technicznych sieci, instalacji, urządzeń technicznych i przewodów oraz przygotowanie              i udział w czynnościach przekazania placu budowy, odbiorów częściowych i końcowego,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

- stwierdzenie gotowości do odbiorów częściowych i końcowego wpisem do dziennika budowy oraz pisemne poinformowanie o tym Zamawiającego,

- kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy w tym sprawdzanie faktur wykonawcy robót budowlanych i dokumentów załączonych do rozliczeń robót.

- sprawdzanie kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego oraz kosztorysu powykonawczego,

- rozliczenie wynagrodzenia kosztorysowego końcowego, zaoferowanego przez Wykonawcę robót w ofercie przetargowej,

- kontrola zgodności realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z umową,

- uczestniczenie w przeglądach wynikłych z okresu gwarancji i rękojmi.

- Obowiązki wykonywane będą poprzez pobyt inspektora nadzoru na budowie w miarę potrzeb wynikających z toku budowy z tym, co najmniej dwa razy w tygodniu - od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robót. Pobyt musi być udokumentowany wpisem w dzienniku budowy.

- Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych rodzajowo nie występujących w ofercie, a koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić otym Zamawiającego. Pisemna zgoda Zamawiającego będzie podstawą do wykonywania robót dodatkowych.

- Wykonawca wykona prace będące przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

§ 3.

1.Okres sprawowania nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych ustala się do dnia 30.06.2015 r. nie krócej jednak niż do dnia wykonania wszelkich obowiązków wynikających        z odbioru końcowego nadzorowanych robót budowlanych oraz w okresie rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

2.Umowny termin wykonania robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określony został na dzień 10.05.2014 r. Wykonawca robót budowlanych udzielił Zamawiającemu 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady biegnący od dnia końcowego odbioru robót.

§ 4.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru zgodne   z ofertą przetargową  w wysokości brutto: ……………. zł ( słownie ……………………………………………………………………………………………zł.) w tym podatek VAT ………………….. ..

2. Inspektor Nadzoru  jest/nie jest*) płatnikiem podatku VAT.

3. Rozliczenie wynagrodzenia będzie następowało, po wystawieniu faktur/rachunków*) przez Wykonawcę robót budowlanych, lub po zakończeniu danego etapu robót.

4. Kwota faktury/rachunku*) za dany etap wyliczana będzie w stosunku procentowym od całości wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości odbieranych robót budowlanych.

5. Za datę przedłożenia faktury/rachunku*) uważa się dzień wpływu do Zamawiającego.

6. Termin płatności faktur/ rachunków*) ustala się do 14 dni licząc od daty wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Wąchocku. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku.

§ 5.

1.   Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zobowiązuje się:

1) dostarczyć Inspektorowi Nadzoru poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umowy                             z Wykonawcą robót budowlanych,

2) zawiadomić Wykonawcę robót budowlanych objętych nadzorem o zawarciu przedmiotowej umowy.

§ 6.

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów i w podanych wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia przez Inspektora Nadzoru od umowy – w wysokości 30% wartości umownej określonej w § 4 ust. 1.

Za odstąpienie od umowy uważać się będzie nie przystąpienie do wykonania nadzoru inwestorskiego jak również przerwa w pełnieniu nadzoru trwająca dłużej niż 14 dni kalendarzowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Inspektora Nadzoru odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§ 7.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8.

Ewentualne spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawne właściwe w przedmiocie niniejszej umowy oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 10.

Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                       INSPEKTOR NADZORU:

……………………..                                                                                …………………

*) – niepotrzebne skreślić