***Załącznik nr 6 Planowany zakres robót na wykonanie bieżącego remontu dróg gminnych***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa drogi | Przewidywana ilość wbudowanego kruszywa (t) | Przewidywany czas pracy równiarki, koparko -ładowarki (godz.) | Przewidywany czas pracy walca (godz.) | Przewidywana ilość żużla (t) | Przewidywany czas pracy równiarki (godz.) | Przewidywany czas pracy walca (godz.) |
| Marcinków dr. na działce o nr ewid. 655  | 40 | 2 | 2 |  |  |  |
| Marcinków dr. do hotelu dla zwierząt | 80 | 2 | 2 |  |  |  |
| Marcinków dr. na działce o nr ewid. 504/2  | 20 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| Marcinków dr. na działce o nr ewid. 634 | 20 | 1 | 1 |  |  |  |
| Wąchock ul. Ogrodowa | 20 | 1 | 1 |  |  |  |
| Wąchock ul. Nadrzeczna |  |  |  | 30 | 2 | 2 |
| Wąchock ul. Hutnicza | 20 | 2 | 1 |  |  |  |
| Wąchock ul. Krzemienica | 20 | 1 | 1 |  |  |  |
| Wąchock ul. Wesoła |  |  |  |  | 2 | 2 |
| Wąchock ul. Sporna |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Parszów ul. Młyńska I | 20 | 1 | 1 |  |  |  |
| Parszów ul. Młyńska II | 40 | 2 | 1 |  |  |  |
| Parszów ul. Rzeczna |  |  |  | 60 | 2 | 2 |
| Parszów ul. Szkolna (przedłużenie) | 30 | 1,5 | 2 |  |  |  |
| Wielka Wieś dr. osiedlowe | 20 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| Wielka Wieś Mały Węglów | 5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |
| Rataje dr. do posesji 8 a | 20 | 1 | 1 |  |  |  |
| Rataje dr. do P. Cetnarowicz | 20 | 1 | 1 |  |  |  |
| Rataje dr. osiedlowe | 40 | 1 | 1 |  |  |  |
| Rataje dr. do P. Undrelicha | 20 | 1 | 1 |  |  |  |
| **Razem:** | **435** | **19** | **20,5** | **90** | **7** | **7** |