UMOWA nr BGK – projekt

o prace projektowe

zawarta w Wąchocku w dniu …………………………….. r. pomiędzy:

Gminą Wąchock z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1,  27-215 Wąchock, w imieniu której działa

……………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia poniżej 130000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV” w ramach zadania pn.: „Wykonanie oświetlenia na drodze osiedlowej od nr 111 do nr 116 w miejscowości Rataje”.

§ 2

Zakres rzeczowy opracowania o którym mowa w §1 jest szczegółowo określony w zaproszeniu do składania ofert które jest załącznikiem do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część

§ 3

Zakup map niezbędnych do wykonania dokumentacji leży po stronie Wykonawcy.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy do dnia 13.08.2021 r.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji projektowej będzie Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1.

- Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji projektowej w terminie do 4 dni licząc od daty jej otrzymania.

§ 5

- Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę …………… zł netto tj. ………….. zł brutto    (słownie: …………………………………………. zł), podatek VAT ………….. zł.

- Wykonawca jest/nie jest*) płatnikiem podatku VAT

§ 6

- Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi po odbiorze pracy przez Zamawiającego.

- W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego dopuszczalna jest zaplata za część wykonanych prac na podstawie faktury częściowej w wysokości określonej przez Zamawiającego z terminem płatności do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury częściowej przez Zamawiającego.

- Zamawiający nie musi wyrazić zgody na realizację zapłaty częściowej.

- Wynagrodzenie przysługujące za wykonanie pełnej dokumentacji technicznej płatne przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 7

Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową może:

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,

- odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej

§ 8

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strona jest zobowiązana do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)    za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do harmonogramu zawartego w §5, ust. 1 - w wysokości 0,3 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

b)    za zwłokę w usunięciu wad - w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

- Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad dokumentacji stwierdzonych po podpisaniu protokołu odbioru po złożeniu jej do Starostwa Powiatowego w Starachowicach pod rygorem zastosowania kar umownych zgodnie z zapisami ust.2 pkt. b.

- Karę umowną nalicza się począwszy od dnia następnego po dniu w którym określono umowny termin zakończenia etapu prac lub zakończenie całości prac.

5 Zleceniodawca może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania z tytułu   niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli poniesiona z tego tytułu szkoda nie zostanie pokryta w całości kar umownych o których mowa w punktach poprzednich.

6.   Wykonawca wyraża zgodę na egzekucję przez Zamawiającego swoich należności

z  tytułu kar umownych z bieżących faktur wystawionych przez Wykonawcę.

§ 9

- Zmiana umowy następuje za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania dokumentacji technicznej jeżeli Zamawiający zmieni w sposób istotny zakres opracowania, opóźni dostarczenie lub zmieni dane na podstawie których wykonywana jest dokumentacja oraz w przypadku wydłużenia się procesu uzgadniania dokumentacji oraz innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- Wniosek o dokonanie zmian w umowie powinien być złożony w formie pisemnej.

§ 10

- Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy będzie …………………………….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się Michała Markowskiego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 12

Spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy rozpatruje Sąd rejonowy w Starachowicach.

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                          Wykonawca

Załączniki:

- zaproszenie do składania ofert.

*) niepotrzebne skreślić